附件

三环线内预拌混凝土搅拌站

搬迁拆除进度表（截止2018.12.31）

| 序号 | 辖区 | 站点名称 | 搬迁拆除 时限 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洪山区 | 武汉大兴砼混凝土有限公司 | 2018.9.20 | 已经拆除 |
| 2 |  | 武汉路源混凝土有限公司（洪山站） | 2018.9.30 | 已经拆除 |
| 3 |  | 湖北鑫宏伟混凝土制品有限公司 | 2018.12.31 | 已经拆除 |
| 4 |  | 武汉楚天黄鹤混凝土有限责任公司 | 2018.12.31 | 已经拆除 |
| 5 |  | 湖北怡丰建材有限公司 （南湖站） | 2018.12.31 | 拆除中 |
| 6 | 东湖高新区 | 湖北大唐建材有限公司 | 2018.10.31 | 已经拆除 |
| 7 | 汉阳区 | 湖北龙欣建材有限公司 | 2018.10.31 | 拆除中 |
| 8 |  | 武汉城开新兴建材有限责任公司（汉阳站） | 2018.10.31 | 拆除中 |
| 9 |  | 武汉亦辰新工贸有限公司 | 2018.12.31 | 已经拆除 |
| 10 |  | 武建建筑混凝土有限责任 公司 | 2018.12.31 | 已停产，未拆除 |
| 11 |  | 湖北博磊商品砼有限公司汉阳分公司 | 2018.12.31 | 拆除中 |
| 12 | 东西湖区 | 武汉永固混凝土制作有限 公司 | 2018.12.31 | 已经拆除 |
| 13 | 江岸区 | 武汉盈通建材有限责任公司（堤角站） | 2018.12.31 | 拆除中 |
| 14 |  | 武汉城开新兴建材有限责任公司（堪家矶站） | 2018.12.31 | 拆除中 |
| 15 | 硚口区 | 湖北展腾商品混凝土公司 | 2018.12.31 | 拆除中 |
| 16 |  | 武汉华强商品混凝土供应 有限公司 | 2018.12.31 | 已停产，未拆除 |
| 17 |  | 武汉加贝混凝土有限公司 | 2018.12.31 | 已停产，未拆除 |

武汉市城乡建设委员会办公室

2019年1月4日印发

抄送：市委巡察办、市政府督查室。