武汉市2019年海绵城市建设目标任务及工作要点

一、指导思想

为加快推进我市海绵城市建设，根据《国务院办公厅关于推进海绵城市建设的指导意见》（国办发〔2015〕75号）、《省人民政府办公厅关于推进海绵城市建设的实施意见》（鄂政办发〔2017〕33号）、《市人民政府办公厅关于加快推进海绵城市建设的通知》（武政办〔2017〕128号）等要求，以《武汉市海绵城市专项规划》为引领，以各区海绵城市近期建设规划为支撑，稳步推进海绵城市汇水分区系统方案及项目建设，切实执行海绵城市设计、施工、验收等技术规定，严格管控施工图审查和竣工验收备案等环节，扎实提升建筑与小区、城市道路、绿地与广场、城市水系等项目海绵城市建设水平，确保各项目标任务的完成。

二、工作目标

（一）全面推进海绵城市建设规划实施

各区根据海绵城市近期建设规划制定的项目库及年度建设安排，大力推进项目建设，确保汇水分区建设任务按计划有序实施。

（二）完成海绵城市建设年度建设任务

按照2019年武汉市政府工作报告要求，加快推进海绵城市相关重点项目建设，全市完成海绵城市建设不少于40平方公里，各区力争完成海绵城市近期建设规划60%以上的建设任务。

（三）严格执行海绵城市建设管控

贯彻执行武汉市海绵城市建设相关技术规定，加强对新建项目施工图审查和竣工验收备案等环节的海绵城市建设管控。

三、工作要点

（一）积极推进海绵城市建设规划实施

各区负责组织实施海绵城市近期建设规划时，从水环境、水安全等方面，系统推进汇水分区海绵城市总体建设，对照海绵城市近期建设规划制定的项目库及年度建设安排，有序推进建设区域内建筑与小区、城市道路、城市绿地与广场、城市水系及管渠泵站等项目的实施。对于列入项目库中各类区级项目和市级项目，由各区统筹推进。（2019年全市海绵城市建设任务计划详见附件）

（二）加快推进重点区域建设

各区对照海绵城市系统建设方案及年度建设安排，明确年度建设重点，制定年度建设任务清单，力争完成海绵城市近期建设规划60%以上的建设任务。东湖高新区应重点推进东湖、南湖汇水区海绵城市建设，经开区重点推进万家湖汇水区海绵城市建设，江岸区重点推进塔子湖明渠、黄孝河后湖、兴业路—后湖大道、黄孝河路汇水区海绵城市建设，江汉区重点推进常青路、青年路合流、汉口中央商务区汇水区海绵城市建设，硚口区重点推进城华路上游汇水区海绵城市建设，汉阳区重点推进龙阳湖汇水区海绵城市建设，武昌区重点推进沙湖汇水区海绵城市建设，洪山区重点推进东湖、南湖、巡司河汇水区海绵城市建设，青山区推进重点严西湖、北湖汇水区海绵城市建设，东西湖区重点推进常青花园汇水区海绵城市建设，蔡甸区重点推进中法生态城、玉贤小镇片区海绵城市建设，江夏区重点推进金鞭港汇水区海绵城市建设。其它各区加大统筹推进力度，按照海绵城市近期建设规划组织实施好相关建设区域。

（三）统筹推进汇水区海绵城市建设

市、区建设局（硚口区水务局）应建立海绵城市建设工作联系机制，加强与规划、水务、园林等部门的工作衔接，定期开展海绵城市建设联系工作会议，掌握海绵型建筑与小区、城市道路、绿地与广场、城市水系及管渠泵站等项目建设情况，从系统建设的角度分析海绵城市建设状况及存在问题，统筹推进汇水区海绵城市建设。

（四）加强图审和竣工验收备案监管

新建项目全面落实海绵城市相关政策和技术规定，认真执行《武汉市海绵城市建设设计指南》等要求，强化施工图审查阶段监管，严格按照《武汉市海绵城市设计文件编制规定及技术审查要点》进行施工图审查。加强对工程项目海绵城市建设理念落实的监督，在工程验收时严格落实《武汉海绵城市建设施工及验收规定》（武城建〔2019〕15号）相关要求，督促建设单位在项目整体竣工验收前组织开展海绵城市专项验收，工程竣工验收报告中，应当写明海绵城市相关工程措施的落实情况，提交备案机关。全年组织开展海绵城市专项检查不少于1次。

（五）强化海绵城市考评管理

根据年度目标任务及建设安排，建立海绵城市建设任务考评管理制度，合理安排工期，明确时间节点，定期针对海绵城市建设任务项目执行情况进行考核检查，掌握建设进展，通报存在问题，及时报送海绵城市建设完成情况。

（六）启动《办法》修订

在总结海绵城市建设工作经验的基础上，启动《武汉市海绵城市建设管理办法》修订工作，进一步理顺部门职责分工，借鉴全国海绵城市先进做法，完善工作机制，明确工程建设各方主体责任，规范海绵城市建设行为，更好的指导海绵城市建设全面推进。

（七）加强宣传培训引导

1.针对省、市下达的海绵城市建设相关工作目标任务制定具体的工作计划、措施，明确各项工作的责任人及完成时限；指定专人负责海绵城市建设相关业务工作的统计报送，按时、按质、按量填报各类工作报表。

2.加强对国家、省、市海绵城市建设工作要求的学习，组织建设、设计、图审、施工、监理等单位相关人员开展专业技术培训。

3.组织开展好海绵城市建设宣传活动，利用媒体和网站宣传海绵城市相关政策法规、标准规范、技术工艺，形成良好的社会氛围。

附件：2019年全市海绵城市建设任务计划表

附件

| 2019年全市海绵城市建设任务计划表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 行政区 | 海绵城市 建设面积 （平方公里） | 项目名称 | 项目投资 （万元） | 2019年计划 工程进度 | 备注 |  |
| 1 | 东湖高新区 | 25.36 | 湖溪河综合治理工程 | 71000 | 主体工程完工 | 市级项目，由市水务局负责实施 |  |
| 2 |  |  | 东湖水环境提升工程 | 380000 | 完成总投资的3% | 市级项目，由碧水集团负责实施 |  |
| 3 |  |  | 南湖水环境提升工程 | 253700 | 完成总投资的24% | 市级项目，由碧水集团负责实施 |  |
| 4 |  |  | 南湖水环境综合治理一期工程(清淤及岸线） | 76053 | 完工 | 市级项目，由碧水集团负责实施 |  |
| 5 |  |  | 汤逊湖污水处理厂改扩建工程（三期） | 32003 | 基本完工 | 市级项目，由市城投公司负责实施 |  |
| 6 |  |  | 九峰渠连通工程 | 55261 | 完工 | 市级项目，由碧水集团负责实施 |  |
| 7 |  |  | 九峰明渠综合整治工程（大方案） | 7200 | 完工 |  |  |
| 8 |  |  | 两湖泵站周边配套管网工程 | 18100 | 完工 |  |  |
| 9 |  |  | 凌家山北路（关山大道—雄庄路） | 200 | 完成部分工程 |  |  |
| 10 |  |  | 中南财经政法大学截污工程 | 2500 | 完工 |  |  |
| 11 |  |  | 佳源花都西侧雨水箱涵及排水管网建设工程 | 1389 | 完成部分工程 |  |  |
| 12 | 东湖高新区 | 25.36 | 保利北路下游箱涵工程 | 1600 | 完工 |  |  |
| 13 |  |  | 光谷一路至高新四路雨水通道 | 73639 | 完工 |  |  |
| 14 |  |  | 金融港应急排涝泵站工程 | 19578 | 完工 |  |  |
| 15 |  |  | 赵家池明渠综合治理 | 5600 | 完工 |  |  |
| 16 |  |  | 红旗渠渠道改造工程 | 32000 | 完工 |  |  |
| 17 |  |  | 东湖汇水区2019年雨污分流及海绵建设项目包 | 9980 | 完成部分工程 |  |  |
| 18 |  |  | 南湖汇水区2019年雨污分流及海绵建设项目包 | 21831 | 完工 |  |  |
| 19 |  |  | 南湖汇水区2019年高校雨污分流及海绵建设项目 | 22592 | 完工 |  |  |
| 20 |  |  | 汤逊湖汇水区2019年雨污分流及海绵建设项目包 | 10875 | 完成部分工程 |  |  |
| 21 |  |  | 光谷大道排水走廊综合治理工程 | 42000 | 完工 |  |  |
| 22 |  |  | 南湖汇水区2020年公建雨污分流项目包 | 2072 | 完成部分工程 |  |  |
| 23 | 经开区 | 20.55 | 万家湖综合治理工程 | 50500 | 年内湖泊水质达到军运会标准，完成80%工程量 |  |  |
| 24 |  |  | 万家湖景观绿化配套工程 | 57015 | 完成80%工程量 |  |  |
| 25 |  |  | 三角湖综合整治工程 | 34700 | 完成部分工程 |  |  |
| 26 |  |  | 汤山渠综合治理工程 | 5300 | 完成部分工程 |  |  |
| 27 |  |  | 新民河综合治理工程 | 2220 | 完成部分工程 |  |  |
| 28 |  |  | 打鼓渡河经开区段污水排口治理工程 | 100 | 完成部分工程 |  |  |
| 29 |  |  | 新华园路渍水点改造工程 | 150 | 完成部分工程 |  |  |
| 30 |  |  | 东风大道与太子湖北路路口渍水点改造工程 | 408 | 完成部分工程 |  |  |
| 31 | 东湖风景区 | 2.25 | 磨山南部片区村湾雨污分流建设工程 | 2700 | 完工 |  |  |
| 32 |  |  | 听涛景区内湖水质提升与生态修复工程 | 2000 | 完工 |  |  |
| 33 |  |  | 阳光路片区雨污分流改造工程 | 300 | 完工 |  |  |
| 34 |  |  | 磨山北片区污水管网工程 | 800 | 完工 |  |  |
| 35 |  |  | 落雁景区景观池塘改造项目 | 380 | 完工 |  |  |
| 36 |  |  | 第七届世界军运会重点保障路路面提升欢乐大道 | 1400 | 完工 |  |  |
| 37 |  |  | 第七届军运会基础保障道路整治团山路（鲁磨路—喻家湖路） | 260 | 完工 |  |  |
| 38 |  |  | 军运会五边五化绿化提升（一期） | 5300 | 完工 |  |  |
| 39 |  |  | 军运会五边五化绿化提升（二期） | 1400 | 完工 |  |  |
| 40 |  |  | 马鞍山森林公园及苗圃污水管网及泵站建设工程 | 2900 | 完成部分工程 |  |  |
| 41 | 江岸区 | 21 | 黄孝河低位箱涵 | 10650 | 完成总投资的43% | 市级项目，由航发集团负责实施 |  |
| 42 |  |  | 黄孝河第二排水通道工程 | 29462 | 完成总投资的11% | 市级项目，由航发集团负责实施 |  |
| 43 |  |  | 黄孝河、机场河水环境综合治理二期工程 | 477457 | 完成总投资的48% | 市级项目，由碧水集团负责实施 |  |
| 44 |  |  | 春兰街（夏娟街—翠柏路）工程 | 7315 | 完工 | 市级项目，由地产集团负责实施 |  |
| 45 |  |  | 黄孝河黑臭水体治理工程 | 2197 | 完工 |  |  |
| 46 |  |  | 塔子湖水质提升工程 | 2817 | 完成部分工程 |  |  |
| 47 | 江岸区 | 21 | 后湖合流小区截污及分流制改造工程（一期） | 2878 | 完成部分工程 |  |  |
| 48 |  |  | 后湖分流小区阳台污水截污工程（一期） | 2500 | 完成部分工程 |  |  |
| 49 |  |  | 花桥街雨污分流改造工程 | 2793 | 完成前期 |  |  |
| 50 |  |  | 现状分流区深度截污工程（一期） | 15837 | 完成前期 |  |  |
| 51 |  |  | 江岸区明渠水体体质工程（一期） | 5241 | 完成前期 |  |  |
| 52 |  |  | 江岸区明渠控源截污工程（一期） | 13866 | 完成前期 |  |  |
| 53 |  |  | 2020年海绵社区改造项目 | 25124 | 完成前期 |  |  |
| 54 |  |  | 2019年海绵社区改造项目 | 11625 | 完成部分工程 |  |  |
| 55 |  |  | 凌波街（淌湖街—正义路）工程 | 1055 | 完成部分工程 |  |  |
| 56 |  |  | 华泰路（兆瑞大道—健康街）海绵 | 1416 | 完成部分工程 |  |  |
| 57 |  |  | 永清街（惠济路—建设大道）工程 | 10286 | 完成部分工程 |  |  |
| 58 |  |  | 青芷路（幸福街—解放大道）工程 | 2062 | 完成部分工程 |  |  |
| 59 |  |  | 石桥村绿地 | 380 | 完工 |  |  |
| 60 |  |  | 永红村U1绿地 | 480 | 完工 |  |  |
| 61 |  |  | 永红村U5绿地 | 844 | 完工 |  |  |
| 62 |  |  | 永红村U12绿地 | 158 | 完工 |  |  |
| 63 | 江汉区 | 18 | 新华路（发展大道—解放大道）综合改造工程 | 59213 | 除建设大道至解放大道段外完工 | 市级项目，由地产集团负责实施 |  |
| 64 |  |  | 江汉区铁路立交渍水点改造项目 | 480 | 完工 |  |  |
| 65 |  |  | 牯牛洲街（后襄河南路）排水改造工程 | 766 | 完工 |  |  |
| 66 |  |  | 梦泽湖四路（梦泽湖路—建设大道）排水工程 | 351 | 完成部分工程 |  |  |
| 67 |  |  | 牯牛洲街二期排水工程 | 100 | 完工 |  |  |
| 68 |  |  | 八古墩北路三期排水工程 | 200 | 完工 |  |  |
| 69 |  |  | 马场角横路一期排水改造工程 | 58 | 完工 |  |  |
| 70 |  |  | 绿柳路（石桥一路—兴业路）雨水工程 | 42 | 完工 |  |  |
| 71 |  |  | 常越街一期（丰竹路—复兴三路）雨水工程 | 18 | 完工 |  |  |
| 72 |  |  | 丰竹路一期（常越街—常超街）雨水工程 | 26 | 完工 |  |  |
| 73 |  |  | 梦泽湖四路（梦泽湖路—建设大道）污水工程 | 44 | 完成部分工程 |  |  |
| 74 |  |  | 绿柳路（石桥一路—兴业路）污水工程 | 255 | 完工 |  |  |
| 75 |  |  | 常越街一期（丰竹路—复兴三路）污水工程 | 108 | 完工 |  |  |
| 76 |  |  | 丰竹路一期（常越街—常超街）污水工程 | 159 | 完工 |  |  |
| 77 |  |  | 姑嫂树路（三环线—长港路） | 148 | 完工 |  |  |
| 78 |  |  | 范湖路 | 69 | 完工 |  |  |
| 79 |  |  | 万松园横路、马场路 | 800 | 完工 |  |  |
| 80 |  |  | 牯牛洲街二期道路工程 | 1900 | 完工 |  |  |
| 81 |  |  | 八古墩北路三期道路工程 | 1120 | 完工 |  |  |
| 82 | 江汉区 | 18 | 马场角横路一期道路工程 | 2880 | 完工 |  |  |
| 83 |  |  | 绿柳路（石桥一路—兴业路）道路工程 | 6821 | 完工 |  |  |
| 84 |  |  | 常越街一期（丰竹路—复兴三路）道路工程 | 550 | 完工 |  |  |
| 85 |  |  | 丰竹路一期（常越街—常超街）道路工程 | 1050 | 完工 |  |  |
| 86 |  |  | 西湖环境综合提升工程 | 1042 | 完工 |  |  |
| 87 |  |  | 北湖环境综合提升工程 | 1058 | 完工 |  |  |
| 88 |  |  | 湖泊雨水口整治项目 | 135 | 完工 |  |  |
| 89 |  |  | 常青公园改造工程 | 3819 | 完成部分工程 |  |  |
| 90 |  |  | 复兴三路—机场河箱涵排水通道 | 2262 | 完成部分工程 |  |  |
| 91 |  |  | 王家墩片雨水管网完善工程 | 3095 | 完成部分工程 |  |  |
| 92 |  |  | 常码小路（常腾街—常飞路）工程 | 780 | 完工 |  |  |
| 93 |  |  | 八古墩西二巷（马场二路—姑嫂树辅路）工程 | 2000 | 完工 |  |  |
| 94 |  |  | 王家墩片区道路建设工程 | 97740 | 完成部分工程 |  |  |
| 95 |  |  | 老旧社区海绵改造 | 6037 | 完成部分工程 |  |  |
| 96 |  |  | 老旧社区排水改造 | 390 | 完成部分工程 |  |  |
| 97 |  |  | 泵站收水边沟改造 | 200 | 完成部分工程 |  |  |
| 98 |  |  | 常青泵站危房及排水出口改造工程 | 100 | 完成部分工程 |  |  |
| 99 |  |  | 新增绿地 | 2000 | 完成部分工程 |  |  |
| 100 | 硚口区 | 4.04 | 宜家片区海绵建设工程（EPC） | 3000 | 完工 |  |  |
| 101 |  |  | 张毕湖综合整治 | 1000 | 完成部分工程 |  |  |
| 102 |  |  | 警察公园（二期） | 1000 | 完成部分工程 |  |  |
| 103 | 汉阳区 | 12 | 王家湾现状渍水点市政管网改造 | 300 | 完工 |  |  |
| 104 |  |  | 玫瑰街（龙阳大道—玉龙路）海绵改造 | 2410 | 完成部分工程 |  |  |
| 105 |  |  | 金龙路（汉阳大道—琴台大道)海绵改造 | 2380 | 完成部分工程 |  |  |
| 106 |  |  | 银杏街（金龙路—玉龙路）海绵改造 | 1210 | 完成部分工程 |  |  |
| 107 |  |  | 龙阳湖西路（汤山小路—仙女山路） | 13800 | 完工 |  |  |
| 108 |  |  | 汤山小路（汉新大道—龙阳湖西路） | 2900 | 完工 |  |  |
| 109 |  |  | 琴断口路（汉阳大道—龙阳湖北路）工程 | 5500 | 完成部分工程 |  |  |
| 110 |  |  | 十升一路（金龙南路—龙阳大道）工程 | 7000 | 完工 |  |  |
| 111 |  |  | 康达街西延线（龙阳湖东路—六桥路）工程 | 2900 | 完工 |  |  |
| 112 |  |  | 磨山路（汉阳大道—蟠龙路）工程 | 2500 | 完工 |  |  |
| 113 |  |  | 金色三路（干塘路—郭琴西路）道路工程 | 7000 | 完成部分工程 |  |  |
| 114 |  |  | 玉龙路南延线（蟠龙路—仙女山路） | 5000 | 完成部分工程 |  |  |
| 115 |  |  | 车友路（陶家岭路—龙兴西街） | 6800 | 完成部分工程 |  |  |
| 116 |  |  | 明珠河等港渠生态治理工程 | 2000 | 完工 |  |  |
| 117 |  |  | 龙阳湖明渠（龙阳湖—龙阳湖北路）排水工程 | 8893 | 完工 |  |  |
| 118 | 汉阳区 | 12 | 龙阳湖清淤工程（二期） | 18000 | 完工 |  |  |
| 119 |  |  | 龙阳湖截污 | 2404 | 完工 |  |  |
| 120 |  |  | 汉阳区雨污分流改造工程（一期）—龙阳明渠排口部分 | 10000 | 完工 |  |  |
| 121 |  |  | 水仙一路和水仙二路（玫魂南街一玫魂街）改造工程 | 3562 | 完成部分工程 |  |  |
| 122 |  |  | 知音街（龙阳大道一德才路） | 3500 | 完成部分工程 |  |  |
| 123 |  |  | 汤山小路（汉新大道—龙阳湖西路） | 2900 | 完工 |  |  |
| 124 |  |  | 汤山北路（三环线侧路—四新大道西延线） | 6800 | 完成部分工程 |  |  |
| 125 |  |  | 琴断口路（龙阳湖北路—金龙南路）工程 | 7962 | 完成部分工程 |  |  |
| 126 |  |  | 汉江苑路（玫瑰街—汉阳大道）工程 | 8850 | 完成部分工程 |  |  |
| 127 |  |  | 玫瑰街(蟠龙路—汉江苑路)工程 | 20000 | 完成部分工程 |  |  |
| 128 |  |  | 金色环路（郭琴西路—金色三路）道路工程 | 9300 | 完成部分工程 |  |  |
| 129 |  |  | 冯家畈路（龙阳大道—十升小路）道路工程 | 3000 | 完成部分工程 |  |  |
| 130 |  |  | 龙兴西街西延线（金龙南路—龙阳湖边） | 3000 | 完成部分工程 |  |  |
| 131 |  |  | 花园湾路（琴台大道—汉阳大道） | 9000 | 完成部分工程 |  |  |
| 132 |  |  | 龙阳湖雨水排口生态治理（一期） | 5000 | 完成部分工程 |  |  |
| 133 |  |  | 龙阳湖水体提质及生态修复工程（一期） | 13500 | 完成部分工程 |  |  |
| 134 |  |  | 知音西苑社区 | 870 | 完工 |  |  |
| 135 |  |  | 嘉园小区 | 127 | 完成部分工程 |  |  |
| 136 | 汉阳区 | 12 | 武汉财政学校 | 1433 | 完成部分工程 |  |  |
| 137 |  |  | 安居苑 | 105 | 完成部分工程 |  |  |
| 138 |  |  | 汉阳教育局永安堂教工宿舍 | 204 | 完成部分工程 |  |  |
| 139 |  |  | 汉阳永安堂小学 | 108 | 完成部分工程 |  |  |
| 140 |  |  | 汉江二桥街桥西社区 | 358 | 完工 |  |  |
| 141 |  |  | 武警郭茨口小区 | 54 | 完成部分工程 |  |  |
| 142 |  |  | 玫西小区 | 872 | 完成部分工程 |  |  |
| 143 |  |  | 同济医院郭茨口小区 | 208 | 完成部分工程 |  |  |
| 144 |  |  | 武汉市交通科技学校 | 44 | 完成部分工程 |  |  |
| 145 |  |  | 琴断口街汉沙社区 | 315 | 完成部分工程 |  |  |
| 146 |  |  | 玫瑰苑小区—南区 | 19 | 完工 |  |  |
| 147 |  |  | 玫瑰苑小区—北区 | 252 | 完工 |  |  |
| 148 |  |  | 玫瑰东苑（玫瑰街） | 200 | 完工 |  |  |
| 149 |  |  | 玫瑰东苑 | 183 | 完工 |  |  |
| 150 |  |  | 德才小区 | 33 | 完成部分工程 |  |  |
| 151 |  |  | 德才中学 | 202 | 完成部分工程 |  |  |
| 152 |  |  | 长江委二桥小区 | 50 | 完成部分工程 |  |  |
| 153 |  |  | 朝阳富苑 | 20 | 完成部分工程 |  |  |
| 154 |  |  | 统建玫瑰南苑 | 267 | 完成部分工程 |  |  |
| 155 |  |  | 玫瑰西苑 | 287 | 完工 |  |  |
| 156 |  |  | 枫桥苑 | 271 | 完成部分工程 |  |  |
| 157 |  |  | 武汉市二桥中学 | 315 | 完成部分工程 |  |  |
| 158 | 武昌区 | 8.64 | 罗家港清淤工程 | 1000 | 完工 | 市级项目，由碧水集团负责实施 |  |
| 159 |  |  | 巡司河（中山路—712研究、野芷湖南路—青菱河） 整治工程 | 503888 | 完工 | 市级项目，由碧水集团负责实施 |  |
| 160 |  |  | 沙湖港及周边环境等综合整治工程 | 237650 | 完成总投资的63% | 市级项目，由碧水集团负责实施 |  |
| 161 |  |  | 长江、沙湖水环境提升工程 | 44662 | 完工 | 市级项目，由市城投公司负责实施 |  |
| 162 |  |  | 分散污水应急处理项目 | 3223 | 完工 | 市级项目，由市水务局负责实施 |  |
| 163 |  |  | 湖北大学忠诚教师公寓 | 1043 | 完工 |  |  |
| 164 |  |  | 武汉理工大学（友谊小区） | 1060 | 完工 |  |  |
| 165 |  |  | 七星绿色花园小区 | 1135 | 完工 |  |  |
| 166 |  |  | 武昌区教育局 | 858 | 完工 |  |  |
| 167 |  |  | 武汉交通职业学院 | 441 | 完工 |  |  |
| 168 |  |  | 美城清芷园小区 | 928 | 完工 |  |  |
| 169 |  |  | 沙湖金港苑小区 | 632 | 完工 |  |  |
| 170 |  |  | 武汉市公安局交通管理局 | 702 | 完工 |  |  |
| 171 |  |  | 阳光水岸小区 | 513 | 完工 |  |  |
| 172 |  |  | 广达大厦 | 415 | 完工 |  |  |
| 173 |  |  | 徐家棚街喻家社区 | 440 | 完工 |  |  |
| 174 | 武昌区 | 8.64 | 舒苑大厦 | 192 | 完工 |  |  |
| 175 |  |  | 武昌区规划局 | 210 | 完成部分工程 |  |  |
| 176 |  |  | 武昌交警大队 | 471 | 完成部分工程 |  |  |
| 177 |  |  | 武汉市沙湖经贸发展有限责任公司 | 262 | 完成部分工程 |  |  |
| 178 |  |  | 武汉市公共交通集团有限责任公司 | 993 | 完成部分工程 |  |  |
| 179 |  |  | 湖北省图书馆 | 807 | 完成部分工程 |  |  |
| 180 |  |  | 湖北大学附属中学 | 485 | 完成部分工程 |  |  |
| 181 |  |  | 佳馨花园一期 | 748 | 完成部分工程 |  |  |
| 182 |  |  | 惠誉花园 | 885 | 完成部分工程 |  |  |
| 183 |  |  | 鹏程帝景园 | 565 | 完成部分工程 |  |  |
| 184 |  |  | 秦园居小区 | 985 | 完成部分工程 |  |  |
| 185 |  |  | 秦园居名雅花苑 | 265 | 完成部分工程 |  |  |
| 186 |  |  | 青鱼嘴社区 | 2535 | 完工 |  |  |
| 187 |  |  | 东亭社区 | 550 | 完工 |  |  |
| 188 |  |  | 滨湖社区 | 900 | 完工 |  |  |
| 189 |  |  | 舒家街社区 | 2050 | 完工 |  |  |
| 190 |  |  | 汉街社区 | 1440 | 完工 |  |  |
| 191 |  |  | 星海虹城社区 | 390 | 完工 |  |  |
| 192 |  |  | 中北路社区 | 1180 | 完工 |  |  |
| 193 |  |  | 欧景苑社区 | 1040 | 完工 |  |  |
| 194 |  |  | 岳家嘴社区 | 1660 | 完工 |  |  |
| 195 |  |  | 民主路社区 | 190 | 完工 |  |  |
| 196 |  |  | 电力社区 | 620 | 完工 |  |  |
| 197 |  |  | 机安社区 | 940 | 完工 |  |  |
| 198 | 洪山区 | 13.53 | 雅安街—文荟街排水箱涵工程（巡司河—崇文路） | 114873 | 完工 | 市级项目，由市城投公司负责实施 |  |
| 199 |  |  | 洪山区铁路立交、城市低洼地段老渍水点改造 | 3180 | 完工 | 市级项目，由市水务局负责实施 |  |
| 200 |  |  | 南湖连通港综合整治工程 | 64000 | 完工 |  |  |
| 201 |  |  | 湖北水利水电职业学院 | 2464 | 完成部分工程 |  |  |
| 202 |  |  | 武汉民政职业学院 | 727 | 完成部分工程 |  |  |
| 203 |  |  | 武汉工程大学（邮电与信息工程学院） | 713 | 完成部分工程 |  |  |
| 204 |  |  | 湖北交通职业学院 | 530 | 完成部分工程 |  |  |
| 205 |  |  | 长江职业学院 | 1367 | 完成部分工程 |  |  |
| 206 |  |  | 武汉理工大学 | 5000 | 完成部分工程 |  |  |
| 207 |  |  | 华中师范大学 | 5079 | 完成部分工程 |  |  |
| 208 |  |  | 湖北开放学院 | 4000 | 完成部分工程 |  |  |
| 209 |  |  | 湖北商贸学院 | 262 | 完成部分工程 |  |  |
| 210 |  |  | 湖北艺术职业学院 | 185 | 完成部分工程 |  |  |
| 211 |  |  | 湖北青年职业学院 | 333 | 完成部分工程 |  |  |
| 212 |  |  | 广埠屯小学湖工分校 | 200 | 完工 |  |  |
| 213 |  |  | 洪山中学 | 800 | 完工 |  |  |
| 214 |  |  | 武珞路小学金地分校 | 125 | 完工 |  |  |
| 215 | 洪山区 | 13.53 | 卓刀泉小学 | 240 | 完工 |  |  |
| 216 |  |  | 武汉市英格中学 | 240 | 完工 |  |  |
| 217 |  |  | 街道口小学 | 66 | 完工 |  |  |
| 218 |  |  | 街道口幼儿园 | 15 | 完工 |  |  |
| 219 |  |  | 鲁巷实验小学 | 225 | 完工 |  |  |
| 220 |  |  | 鲁巷实验小学一分校 | 150 | 完工 |  |  |
| 221 |  |  | 长飞公寓小区 | 165 | 完工 |  |  |
| 222 |  |  | 保温瓶小区 | 155 | 完工 |  |  |
| 223 |  |  | 伏泉小区 | 700 | 完工 |  |  |
| 224 |  |  | 伏虎山小区 | 165 | 完工 |  |  |
| 225 |  |  | 粮科院宿舍 | 450 | 完工 |  |  |
| 226 |  |  | 水生态生活小区 | 550 | 完工 |  |  |
| 227 |  |  | 黎明教师小区 | 170 | 完工 |  |  |
| 228 |  |  | 105所小区 | 752 | 完工 |  |  |
| 229 |  |  | 龙安小区 | 432 | 完工 |  |  |
| 230 |  |  | 华乐山庄 | 30 | 完工 |  |  |
| 231 |  |  | 蟹甲苑 | 10 | 完工 |  |  |
| 232 | 洪山区 | 13.53 | 华乐苑 | 25 | 完工 |  |  |
| 233 |  |  | 省建五公司宿舍 | 60 | 完工 |  |  |
| 234 |  |  | 伏虎山小区 | 72 | 完工 |  |  |
| 235 |  |  | 湖北国际旅行卫生保健中心 | 124 | 完工 |  |  |
| 236 |  |  | 建信小区 | 350 | 完工 |  |  |
| 237 |  |  | 狮城名居 | 701 | 完工 |  |  |
| 238 |  |  | 尚文创业城 | 379 | 完工 |  |  |
| 239 |  |  | 城投瀚城 | 672 | 完工 |  |  |
| 240 |  |  | 名都花园 | 619 | 完工 |  |  |
| 241 |  |  | 丽岛花园 | 170 | 完工 |  |  |
| 242 |  |  | 蓝天名苑 | 100 | 完工 |  |  |
| 243 |  |  | 星光苑 | 702 | 完工 |  |  |
| 244 |  |  | 保利花园 | 340 | 完工 |  |  |
| 245 |  |  | 省化工研究设计院 | 111 | 完工 |  |  |
| 246 |  |  | 湖滨干休所 | 100 | 完工 |  |  |
| 247 |  |  | 吴家湾干休所 | 95 | 完工 |  |  |
| 248 |  |  | 七0九所 | 942 | 完工 |  |  |
| 249 |  |  | 717所 | 790 | 完工 |  |  |
| 250 |  |  | 湖北省肿瘤医院 | 1440 | 完工 |  |  |
| 251 |  |  | 大华南湖世家公园 | 765 | 完工 |  |  |
| 252 |  |  | 南湖片区32个已分流小区海绵化改造 | 16000 | 完成部分工程 |  |  |
| 253 | 青山区 | 10.85 | 严西湖支路排水主干管工程 | 2989 | 基本完工 | 市级项目，由市城投公司负责实施 |  |
| 254 |  |  | 康宁西路排水主干管工程 | 3524 | 基本完工 | 市级项目，由市城投公司负责实施 |  |
| 255 |  |  | 贾家岭、王家湾地区污水泵站及干管工程（二期） | 9371 | 基本完工 | 市级项目，由市城投公司负责实施 |  |
| 256 |  |  | 贾家岭、王家湾地区污水泵站及干管工程（一期） | 8415 | 基本完工 | 市级项目，由市城投公司负责实施 |  |
| 257 |  |  | 严西湖北路（船舶园路—康庄路）排水工程 | 6000 | 完工 |  |  |
| 258 |  |  | 万家路（贾家岭泵站—船舶园横路）排水工程 | 2800 | 完工 |  |  |
| 259 |  |  | 康庄路（康宁路—青化路）排水工程 | 2000 | 完工 |  |  |
| 260 |  |  | 罗家港水质提升整治工程 | 3900 | 完工 |  |  |
| 261 |  |  | 康宁西路雨、污水管道工程 | 1000 | 完工 |  |  |
| 262 |  |  | 船舶园横路（船舶园路—船舶园东路）雨污水管道工程 （含道路） | 8000 | 完工 |  |  |
| 263 |  |  | 严西湖北岸水环境整治及生态修复工程 | 220000 | 完成部分工程 |  |  |
| 264 |  |  | 武东中路（武东路—青化路）道路改造工程 | 5500 | 完工 |  |  |
| 265 |  |  | 康宁西路严西湖支路（青化路—严西湖北路）工程 | 1500 | 完工 |  |  |
| 266 |  |  | 严西湖支路（青化路—严西湖北路）工程 | 3600 | 完工 |  |  |
| 267 |  |  | 严西湖北路（船舶园路—康庄路）工程 | 9000 | 完成部分工程 |  |  |
| 268 |  |  | 万家路（贾家岭泵站—船舶园横路）工程 | 4200 | 完工 |  |  |
| 269 |  |  | 康庄路（康宁路—青化路）工程 | 3000 | 完工 |  |  |
| 270 |  |  | 冶金大道（工业路—建设十路）海绵改造工程 | 30268 | 完成部分工程 |  |  |
| 271 |  |  | 滨港路道路绿化项目 |  | 完成部分工程 |  |  |
| 272 |  |  | 船机璟苑、陆鹞社区（含陆鹞小区、湖畔花园）等实施“三供一业”海绵改造小区 | 5527 | 完成部分工程 |  |  |
| 273 | 东西湖区 | 5.84 | 康居一路雨污水管道工程 | 1250 | 完工 |  |  |
| 274 |  |  | 康居二路污水管道工程 | 127 | 完工 |  |  |
| 275 |  |  | 康居三路污水管道工程 | 1400 | 完工 |  |  |
| 276 |  |  | 康居四路雨污水管道工程 | 363 | 完工 |  |  |
| 277 |  |  | 公园环路雨污水管道工程 | 1378 | 完工 |  |  |
| 278 |  |  | 康居五路污水管道工程 | 341 | 完成部分工程 |  |  |
| 279 |  |  | 康居六路污水管道工程 | 199 | 完成部分工程 |  |  |
| 280 |  |  | 香樟一路污水管道工程 | 266 | 完成部分工程 |  |  |
| 281 |  |  | 香樟二路污水管道工程 | 151 | 完成部分工程 |  |  |
| 282 |  |  | 香樟一路二街污水管道工程 | 69 | 完成部分工程 |  |  |
| 283 |  |  | 香樟一路三街污水管道工程 | 61 | 完成部分工程 |  |  |
| 284 |  |  | 香樟三路污水管道工程 | 232 | 完成部分工程 |  |  |
| 285 |  |  | 香樟三路二街污水管道工程 | 46 | 完成部分工程 |  |  |
| 286 |  |  | 香樟三路三街污水管道工程 | 24 | 完成部分工程 |  |  |
| 287 |  |  | 学府侧路污水管道工程 | 345 | 完成部分工程 |  |  |
| 288 |  |  | 平安巷污水管道工程 | 563 | 完成部分工程 |  |  |
| 289 |  |  | 学府北路三街污水管道工程 | 50 | 完成部分工程 |  |  |
| 290 |  |  | 姑李路雨水管道工程 | 539 | 完成部分工程 |  |  |
| 291 |  |  | 康居一路、常青北路、马池路雨水口改造工程 | 109 | 完成部分工程 |  |  |
| 292 |  |  | 常青花园社区海绵改造工程 | 91 | 完工 |  |  |
| 293 | 蔡甸区 | 10.35 | 什湖西泵站改造工程 | 12893 | 完工 |  |  |
| 294 |  |  | 凤凰东路（汉蔡高速—新天北路）污水管道工程 | 35 | 完成部分工程 |  |  |
| 295 |  |  | 琴弦路雨污水管道工程 | 443 | 完成部分工程 |  |  |
| 296 |  |  | 新天北路（凤凰南路—知音湖大道）雨污水管道工程 | 2109 | 完成部分工程 |  |  |
| 297 |  |  | 启动区生态廊道工程 | 2349 | 完成部分工程 |  |  |
| 298 |  |  | 瑞景大道海绵建设工程 | 150 | 完工 |  |  |
| 299 |  |  | 玉福路海绵建设工程 | 1230 | 完工 |  |  |
| 300 |  |  | 前进路海绵改造工程 | 320 | 完工 |  |  |
| 301 |  |  | 岗岭路海绵改造工程 | 490 | 完工 |  |  |
| 302 |  |  | 玉贤路海绵改造工程 | 540 | 完工 |  |  |
| 303 |  |  | 玉顺路海绵改造工程 | 230 | 完工 |  |  |
| 304 |  |  | 玉贤园艺广场 | 390 | 完工 |  |  |
| 305 |  |  | 污水收集治理工程 | 2262 | 完工 |  |  |
| 306 |  |  | 玉贤镇污水处理厂提标改造工程 | 722 | 完工 |  |  |
| 307 |  |  | 瑞景明渠综合开发建设工程 | 3300 | 完工 |  |  |
| 308 |  |  | 松林港生态整治工程 | 720 | 完成部分工程 |  |  |
| 309 |  |  | 玉贤镇政务基础设施海绵改造工程 | 470 | 完工 |  |  |
| 310 | 江夏区 | 8 | 江夏中央大公园工程 | 71900 | 完工 |  |  |
| 311 |  |  | 黄家湖大道城市地下综合管廊及同步道路提升改造工程 | 333892 | 完工 |  |  |
| 312 |  |  | 大桥湖周边环境综合整治工程 | 13000 | 完工 |  |  |
| 313 |  |  | 金鞭港出口桃花岛综合整治 | 997 | 完工 |  |  |
| 314 |  |  | 金鞭港河道整治工程 | 12300 | 完成部分工程 |  |  |
| 315 |  |  | 清水入江一期工程—巴登城泵站—五里界泵站—纸坊泵站污水转输工程 | 4929 | 完成部分工程 |  |  |
| 316 |  |  | 清水入江一期工程—郑店泵站—江夏污水处理厂污水转输工程建设工程 | 15364 | 完成部分工程 |  |  |
| 317 | 黄陂区 | 14.32 | 定远公园 | 10000 | 完工 |  |  |
| 318 |  |  | 滠水河东岸综合整治工程 | 11000 | 基本完工 |  |  |
| 319 |  |  | 黄陂区滠水河西岸定远段堤防工程 | 4500 | 基本完工 |  |  |
| 320 |  |  | 汉口北地区排水工程 | 6349 | 基本完工 |  |  |
| 321 |  |  | 后湖水环境综合治理工程（一期）—排口截流整治 | 21121 | 完成部分工程 |  |  |
| 322 |  |  | 盘龙城地区川龙大道（腾龙大道—后湖）排水工程 | 1430 | 基本完工 |  |  |
| 323 |  |  | 前川城区木兰大街雨水管道工程 | 1867 | 基本完工 |  |  |
| 324 |  |  | 前川城区双凤大道排水改造工程 | 2610 | 基本完工 |  |  |
| 325 |  |  | 前川城区向阳大街排水改造工程 | 1842 | 基本完工 |  |  |
| 326 |  |  | 滠阳街 | 564 | 完工 |  |  |
| 327 |  |  | 黄陂区前川城区老旧社区排水改造工程（二期） | 2450 | 完工 |  |  |
| 328 | 新洲区 | 4.56 | 新洲区近期建设范围调整至阳逻之心片区，具体项目清单以调整完善后正式发布的建设规划为准，2019年需完成区海绵城市近期建设规划60%以上的建设任务 |  |  |  |  |

武汉市城乡建设局办公室

2019年4月10日印发

抄送：市水务局。