附件

市城建局预拌混凝土生产站点综合检查及整改情况汇总表

| 序号 | 区域 | 企业名称 | 存在的问题 | 处理情况 | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东湖风景区 | 湖北怡丰建材有限公司 | - 技术负责人未缴纳社保； - 中级以上技术人员仅3人，缺少中级职称1人； - 堆场砂仓存在混仓现象； - 出厂统计量检查数据与实际不符； - 皮带传输机未全封闭。 | 下达执法建议书 | - 技术负责人年龄已超60岁，无法缴纳社保，企业返聘人员，具备相应职业技术水平和岗履职能力； - 已组织招聘相关技术人员； - 已整改，加强了料仓的分仓管理； - 已整改，已加强了搅拌楼生产线计量设备的校准； - 已整改，皮带传输机已封闭。 |
| 2 | 武汉经济开发区（汉南） | 武汉百俊同建材有限公司 | - 主要技术人员未提供社保证明； - 标养室不符合要求； - 原材料检验台账及记录不符合要求 - 资料管理较差，不符合相关要求； - 搅拌楼及地仓未全封闭。 | 下达执法建议书 | 1.技术人员已购买社保，并提供了社保证明资料； 2.标养室已按要求进行了整改； 3.已加强对原材料检验台账的管理，做好记录； 4.已加强对资料的管理， 5.整改中，搅拌楼全封闭工程，已安排与施工单位签署合同，将于10月底前完工。 |
| 3 | 洪山区 | 湖北裕隆混凝土有限公司 | - 技术负责人未见高级职称证书； - 中级及以上技术人员仅2人， 不满足资质标准中人员相关要求； - 皮带传输机未全封闭，进出口处未安装洗轮机； - 原材料检验批数与实际进场数量不符； - 出厂统计量检查数据与实际不符； - 试件台账与实际生产情况不一致。 | 下达执法建议书 | 1、已聘用一名高级工程师作为搅拌站点的技术负责人； 2、已整改，具备中级及以上技术职称的工程师已有4名； 3、皮带机的皮带封装已经按要求封闭完成； 4、原材料进厂检测与磅房进厂记录已经同步检测。同时公司安排专人加强了设备在生产过程中的巡检，对设备的维修、巡查做好记录； 5、搅拌楼上生产记录与出厂检测记录已经一致，并进行了全线检测； 6、试件台账与实际生产情况已一致。 |
| 4 | 东西湖区 | 武汉鑫云海混凝土有限公司 | - 皮带传输机未全封闭； - 未提供粉煤灰细度筛修正系数； - 未提供配合比计算书及配合比调整记录； - 计量检查记录与实际数据不一致； - 试件与实际生产情况不一致。 | 下达执法建议书 | - 已整改，皮带传输机已全封闭； - 已整改，企业购买相关标准，并做好粉煤灰细度筛系数的修正； - 已加强配合比管理，完善了配合比计算书和调整记录； - 已整改，已按标准规范计量检查记录； - 已按照规范要求加强试件的制作、养护、记录等工作。 |
| 5 | 新洲区 | 武汉德丽宝建筑节能技术有限公司（砂浆） | - 未提供设备自校记录； - 养护室、样品间环境条件不符合要求； - 原材料检验记录不符合要求，原材料检验记录批次与实际不符； - 未提供质检记录，未提供出厂质量检验记录； - 场外堆场砂石原材料未覆盖。 | 下达执法建议书 | - 已对设备进行自校并编制使用校检记录； - 已按检验工序和环境要求，将实验室分区布置和管理； - 已按照规范要求加强了原材料检验，并按照实际检验批量对原材料进行检验； - 已对出厂砂浆留样进行检验； - 已对砂石原材料进行覆盖。 |
| 6 | 东湖新技术开发区 | 武汉新豹诚跃混凝土有限公司 | - 未提供技术负责人高级职称证书； - 皮带传输机未全封闭。 | 下达执法建议书 | 1.已确定新的技术负责人，具备高级工程师职称。 2.已完成皮带传输机的全封闭工作。 |
| 7 | 新洲区 | 武汉娲石商砼有限公司 | - 未见技术负责人在岗履职证明； - 水泥试验设备与水泥厂实验室混用； - 原材料检验批次与实际情况不符； - 试件台账与实际生产情况不符； - 未提供配合比调整记录。 | 下达执法建议书 | - 技术负责人已在岗履职； - 已购置相关水泥试验设备由商砼公司专用，不再与水泥化验室混用； - 已按照规范要求的检验批量对原材料进行检验； - 已严格按照取样批次制作试件，确保台账与实际相符； - 已补充配合比调整记录。 |
| 8 | 东湖新技术开发区 | 武汉昌华汇鑫建材有限公司 | 1.皮带传输机未全封闭。 | 下达执法建议书 | 1.正组织完成皮带传输机的全封闭工作。 |
| 9 | 江夏区 | 湖北鑫禾田水泥制品有限公司 | 1.料仓外堆放的砂石原材料未全覆盖。 | 下达执法建议书 | - 已整改，料仓外砂石料已覆盖。 |
| 10 | 蔡甸区 | 武汉盛鸿磊建材有限公司 | - 技术管理人员任命文件不完善； - 实验室设备（振筛机）未发现检测记录； - 喷淋设施无法正常使用，未安装洗轮机设备； - 原材料进场资料不完善。 | 下达工作联系函 | - 已完善技术人员任命文件及劳动合同同； - 已对振筛机进行自校，并合格，且已委托第三方尽快完成校检； - 已联系厂家采购心轮机，并完善喷淋系统； - 已加强入场原材料管理，形成入场制度，确保入场原材料质量合格。 |
| 11 | 黄陂区 | 武汉新泽基商砼有限公司 | - 氯离子检测记录不完善； - 场外堆场堆放砂石料未覆盖； - 未安装洗轮机； | 下达工作联系函 | - 已加强对氯离子的检测记录； - 场外堆场堆放砂石料已覆盖； - 该厂区即将改造，待改造后即完成安装。 |
| 12 | 黄陂区 | 湖北闽丰达建筑材料有限公司 （砂浆） | - 未提供生产线计量设备检定证书； - 实验室环境不符合要求； - 水泥、机制砂检验项目不全，原材料检验批次与实际不符； - 未提供外加剂复检记录，未提供细度筛修正系数记录； - 未提供计量检查等生产质量控制记录。 | 下达工作联系函 | 1.已委托第三方进行生产线计量设备检定； 2.已改善实验室环境，加强实验室管理； 3.已按规范要求对水泥、机制砂检验项目补全，对原材料检验批次按要求执行； 4.已安排外加剂第三方送检外和复检记录，做好细度筛修正系数的实验记录； 5.已加强了对生产质量的管理，中控室做好砂浆原材料投放记录。 |
| 13 | 江夏区 | 武汉鑫源金城建材有限公司 | - 未提供第三方检测报告； - 建议企业申请取得安全生产标准化证书。 | 下达工作联系函 | - 已整改，已制定计划取得第三方检测报告； - 企业正申请取得安全生产标准化证书。 |
| 14 | 黄陂区 | 武汉双凤诚混凝土有限公司 | - 生产控制水平数据与实际不符； - 作业指导书操作规程运行不实； - 配料秤校准次数不够。 | 口头督促整改 | - 生产控制水平数据已按规范要求进行记录； - 已按规范要求落实作业指导书操作规程； 3. 已按规范要求对配料秤校准进行校准。 |
| 15 | 青山区 | 武汉源锦商品混凝土有限公司 | - 检验批次原材料检验批次与实际情况不符； - 砂石原材料检测标准未统一。 | 口头督促整改 | - 检验批次原材料检验批次已按规范进行检定； - 已统一砂石原材料检测标准。 |
| 16 | 黄陂区 | 武汉兴三环混凝土有限公司 | - 开盘资料不规范； - 原材料检测原始记录及运行记录未手写记录； - 养护室实测温度与显示温度不一致； - 氯离子检测记录与实际不符； - 砂石分离机未能正常运转。 | 口头督促整改 | - 已规范开盘资料； - 已规范原材料记录方式； - 已加强对养护室管理； - 已按要求对生产用砂进行氯离子检测； - 已安排对砂石分离机进行维修。 |
| 17 | 武汉经济开发区（汉南） | 武汉君善建混凝土有限公司 | - 未提供设备巡检记录，出厂质量检查、运输、泵送等相关记录； - 未提供顾客回访记录； - 未提供资料归档目录； - 未配备氯离子检测设备。 | 口头督促整改 | - 以加强对设备的巡检，并做好出厂质量检查、运输、泵送等相关记录； 2. 已加强对顾客回访单记录； 3. 已对资料进行归档管理； 4. 已预备采购氯离子检测设备。 |
| 18 | 汉阳区 | 武汉城坤江城商砼有限公司 | - 混合砂检验项目不包含MB值和石粉含量； - 混凝土质量检查表计量误差未更新； - 未提供出厂质量运输、泵送记录。 | 口头督促整改 | 1.已在混合砂检验项目中增加MB值和石粉含量； 2.已更新混凝土质量检查表计量误差； 3.已完善出厂质量运输、泵送记录。 |
| 19 | 青山区 | 武汉一冶建筑安装工程有限责任公司 | - 实验室未配备温湿度计； - 未安装洗轮机； - 水泥、矿粉、粉煤灰取样检验批次与实际情况不符。 | 口头督促整改 | 1.实验室已配备温湿度计； 2.正组织安装洗轮机； 3.水泥、矿粉、粉煤灰取样检验批次与实际情况不符。 |
| 20 | 江岸区 | 中建商品混凝土有限公司后湖供应站 | - 砂石料堆场外有部分砂石料未覆盖。 | 口头督促整改 | - 砂石料堆场外砂石料已入料仓存储。 |