| 附件 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年建筑节能以奖代补资金示范项目 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 申报类型 | 项目名称 | 申报单位 | 项目所在地 | 项目基本情况 | 建设进度 |
| 1 | 公共建筑节能改造项目 | 湖北省第三人民医院合同能源管理项目 | 湖北贝格能源科技有限公司 | 硚口区 | 湖北省第三人民医院合同能源管理项目于2019年3月-4月实施改造，改造内容涉及分体空调、照明系统、空调智控、分项计量、水力平衡、末端清洗、开水器更换等并于19年4月底完成改造，目前各设备运行平稳，能耗费用大幅度下降 | 一期已完工，二期计划2021年实施 |
| 2 | 可再生能源建筑应用项目 | 红霞村K1地块二期太阳能热水器供货及安装工程 | 武汉壮鑫科技有限公司 | 洪山区 | 项目总建筑面积140198.9平方米，由6栋高层住宅组成，合计1293户，太阳能系统安装率100%，高层采用阳台壁挂自然循环系统，太阳能集热2平方安装于建筑南阳台，储热水箱100L安装于建筑阳台内侧。 | 目前已完成集热器安装，正在进行户内精装，安装水箱 |
| 3 | 绿色建材标识项目 | 湖北天冠建材发展有限公司绿色建材标识项目 | 湖北天冠建材发展有限公司 | 江夏区 | 砌体材料，2018年11月15日获得三星级"绿色建材评价标识"证书，有效期3年 | 已经完成 |
| 4 |  | 武汉市华宇祥新型墙体材料有限公司绿色建材标识项目 | 武汉市华宇祥新型墙体材料有限公司 | 青山区 | 2019年10月10日获得三星级“绿色建材评价标识”证书，有效期3年。 | 已经完成 |
| 5 | 绿色建筑示范项目 | 武汉百秀城居住建筑项目（9~13、15~17、19~22号楼） | 武汉百秀诚置地有限公司 | 黄陂区 | 定位绿色建筑二星级，2020年10月10日获得二星级“绿色建筑设计标识证书，有效期1年 | 主体结构已完成 |
| 6 |  | 武汉建工科技中心 | 武汉建工项目投资管理有限公司 | 武汉经济技术开发区 | 项目总建筑面积84646.80平方米，2020年2月10日获得三星级“绿色建筑标识证书”，有效期3年。 | 已运营 |
| 7 |  | 武汉国博新城D区D9地块项目 | 武汉新城国际博览中心有限公司 | 汉阳区 | 2019年省级高星级绿色建筑示范项目，建筑面积264300平方米，2020年1月16日获得三星级“绿色建筑设计标识证书”，有效期1年。 | 建设中 |
| 8 |  | 武汉国博新城D区D10地块项目 | 武汉新城国际博览中心有限公司 | 汉阳区 | 2019年省级高星级绿色建筑示范项目，总建筑面积407900平方米，2020年1月23日获得三星级“绿色建筑设计标识证书”，有效期1年。 | 建设中 |
| 9 |  | （蔡甸)区委党校达标工程项目 | 中法武汉生态示范城投资开发有限公司 | 蔡甸区 | 项目总建筑面积13880.01平方米，2019年8月7日获得三星级“绿色建筑设计标识证书”，有效期1年。 | 已竣工投入使用 |
| 10 |  | 武汉市第6代柔性LTPS-AMOLED显示面板生产线项目-生产厂房2 | 武汉华星光电半导体显示技术有限公司 | 东湖高新区 | 2019年10月8日获得中国城市科学研究会下发的工业建筑三星级“绿色建筑设计标识”，有效期1年。 | 已建成 |
| 11 |  | 武汉经开区人工智能科技园项目科技研发楼 | 武汉经开人工智能科技园建设投资有限公司 | 武汉经济技术开发区 | 项目总建筑面积60800平方米，2020年11月4日获得三星级“绿色建筑设计标识证书”，有效期1年。 | 建设中 |